RAPPORT D’AVANCEMENT DE SOUS-PROJET

INTERREG IIIC

### Zone Sud

| Titre du Sous-projet: | Recherche de Sable sous-marin en Mer Méditerranée : Développement de recherches de dépôts sous-marins dans la zone méditerranéenne pour la détermination des potentialités en sable utilisable pour le rechargement des plages en érosion aussi que pour la définition et le partage des lignes guide pour les recherches futures. |
| --- | --- |
| Acronyme : | ReSaMMé |
| Code : | BMe-3S0155R-2.3 |
| Chef de file: | Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, Struttura Tematica di Ingegneria Ambientale - ARPA Ingegneria Ambientale |
| Numéro du rapport: | 3 |
| Période du rapport : | Jan-Juin 2007 |

Rapport à remplir et à retourner par courrier postal et électronique à:

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa

Via dei Mille, 21

40121 Bologna (Italie)

C.A. Roberto Montanari

rmontanari@regione.emilia-romagna.it

Et par courrier électronique à :

secretariat@beachmed.it

FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

INTERREG III C

Initiative communautaire sur la coopération interrégionale

dans tout le territoire de l'UE et les pays voisins

Instructions à suivre pour remplir le rapport d'avancement

Le présent formulaire est à utiliser par le Chef de File du Sous-projet pour fournir l'information technique/financière relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du Sous-projet pendant la période couverte par le rapport concerné. Sauf indication contraire, les périodes des rapports sont les périodes janvier-juin et juillet-décembre de chaque année civile.

Pour rédiger le formulaire, le Chef de File du Sous-projet devra donc obtenir les informations nécessaires aussi de tous ses Partenaires.

Le rapport doit être présenté dans un mois suivant le dernier jour de la période couverte par celui-ci - en d'autres termes, pour la période d'information de janvier à juin, le rapport doit être présenté au plus tard le 1er août de la même année et pour la période juillet-décembre il doit être présenté au plus tard le 1er février de l'année suivante.

Le rapport est à présenter au Responsable de Mesure, sur support électronique et sur support papier, et au Secrétariat Technique de l‘OCR en version électronique secretariat@beachmed.it. La version papier du rapport portera la signature du responsable du Sous-projet. La version papier du rapport peut aussi être accompagnée des résultats obtenus du Sous-projet et de matériel publicitaire produit ou publié pendant la période couverte par le rapport.

Veuillez consulter le Responsable de Mesure ou le Secrétariat Technique de l‘OCR si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou si vous avez des questions concernant la mise en œuvre du Sous-projet et les rapports.

###### I. Information générale

1. Donnés du partenaire Chef de File (à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)

Titre de l’institution dans la langue d’origine:

Titre de l’institution dans la traduction officielle en langue fançaise:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Pays:

Téléphone (bureau):

(mobile):

Fax::

E-mail:

Coordinateur:

E-mail:

Si un nouveau coordinateur a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

2. Responsable financier (à remplir seulement s’il y a des variations respect au Dossier de Candidature)

Nom:

Institution:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Pays:

Téléphone (bureau):

(mobile):

Fax::

E-mail:

Si un nouveau Responsable financier a été désigné pendant la période d'information actuelle, veuillez en indiquer la raison et décrire la procédure de sélection suivie.

3. Confirmation du Chef de File

En signant le formulaire du rapport d'avancement, le Chef de File confirme que l'information et les documents contenus dans ce rapport et ses annexes donnent une description exacte de la mise en œuvre et de la situation actuelle du Sous-projet.

3.1. Signature

| 3.2. Signature du Coordinateur du Sous-projet |  | 3.2. Cachet officiel du Chef de File |
| --- | --- | --- |
| 3.4. Nom et titre du signataire |  |  |
| 3.5. Lieu et date de soumission | Bologna, |  |

II. Indicateurs

Afin de mesurer la mise en oeuvre du Sous-projet, veuillez indiquer les indicateurs quantitatifs, accompagnés de l'explication qualitative, pour chacune des catégories listées ci-dessous. Nous vous prions de faire refléter des chiffres cumulés couvrant toute la période de mise en oeuvre jusqu'à présent. Chaque indicateur doit être justifié et expliqué clairement. Veuillez introduire des indicateurs uniquement si vous êtes en mesure de justifier l'information fournie.

1. Accéder à l'expérience des autres

Indicateurs de realisation

| 1.0 | Nombre de participants impliqués dans la mise en oeuvre du Sous-projet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Participants internes au partenariat | 6 |
|  | Participants externes au partenariat | 0 |
| 1.1 | Nombre d'évènements interrégionaux organisés pour échanger et disséminer leur expérience (y compris les réunions du Comité de Pilotage du Sous-projet si ces réunions sont en partie consacrées à l´échange d´expériences). |  |
|  | Réunions internes au partenariat | 4 |
|  | Séminaires | 2 |
|  | Activités spécifiques de dissémination | 0 |
|  | Bases des données | 0 |
|  | Intranet | 0 |
|  | Échanges de personnel | 0 |
|  | Voyages d'études in situ | 0 |
|  | Projets pilote (autre que les études) | 0 |
|  | Réunions ou contacts établis avec d’autres projets et/ou Programmes Européens à caractéristiques similaires (visant la coopération) | 0 |
|  | Autre type d'activités réalisées | 0 |
| 1.2 | Nombre de participants dans ces évènements interrégionaux | 200 |
| 1.3 | Moyenne des pays représentés dans ces évènements interrégionaux | 5 |

Indicateurs de resultat

| 1.4 | Nombre de nouveaux projets générés | 0 |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Nombre des projets amplifiés et/ou améliorés | 0 |
| 1.6 | Nombre des participants dont le potentiel s´est accru en termes de |  |
|  | Information | 16 |
|  | Savoir | 10 |
|  | Compétences | 9 |
|  | Participations dans de nouvelles méthodes de bonnes pratiques | 8 |
|  | Autres | 0 |

Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif "accéder à l'expérience des autres"  en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

En ce qui concerne l’indicateur de la section 1.0 – Participants internes au partenariat , 6 partenaires transnationaux impliqués dans le projet ont été indiqués; c à d : - Partenaire 1 – chef de file: ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna – Structure Thématique Ingénierie Environnemental (Italie) - Partenaire 2: Université de Rome “La Sapienza” – Département des Sciences de la Terre (Italie) - Partenaire 3: Université de Gêne – Département pour l’Etude du Territoire et des ses Ressources – DIP.TE.RIS (Italie) - Partenaire 4: Université “Via Domitia” de Perpignan – BDSI (France) - Partenaire 5: Institut de Sciences de la Mer du Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques – CSIC (Espagne) - Partenaire 6: Université Democritus de Thrace - Faculté des Ingénieurs de l’Environnement (Grèce) 1.1 : - 4 Réunions internes au partenariat 4 réunions internes au partenariat : 2 avec les partenaires ReSaMMé lors des Conférences de conclusion de phase B – Bologna, 23 février 2007 et Barcelona, 29 juin 2007 ; et 2 réunions avec Alpine Ocean aux mêmes dates) et 2 séminaires (Conférences de conclusion de phase B, Bologna 23/02/07 et Barcelona 29/06/07) - 2 séminaires : conférences de conclusion de phase B, Bologna 23/02/07 et Barcelona 29/06/07 1.2 : environ 300 participants dans ces événements interrégionaux (Conférence fin phase B, Bologna, 23/02/2007 et Barcelona 29/06/07). 1.3 : 5 pays représentés dans ces événements interrégionaux (Espagne, France, Grèce, Italie, USA) 1.6 : Tout les 6 partenaires ReSaMMé ont beaucoup échangé durant les réunions internes au partenariat; spécifiquement : - Partenaire 1: La partecipation à la Conference de phase B a accru la compétence, l’information et le savoir de 4 techniques des ARPA-IA sur les arguments développés par le projet ReSaMMé, et de 1 personne de l’administrtation a accru la competece sur les problémes de compte rendu des projets éuropéens. - Partenaire 3: Pendant le mois de Juin 2007, le DIPTERIS a participé à la campagne MALISAR 2 (organisé par Université de Nice-Sophia Antipolis, laboratoire Géosciences Azur et IFREMER) « Caractérisation morphostructurale des déformations récentes et actives et interactions Instabilités gravitaires-tectonique active sur les marges française et italienne du Bassin Ligure (Méditerranée occidentale) » afin d’améliorer les compétences et le savoir en relaction aux zones d’études du projet BEACHMED-e. - Partenaire 6: V.A. Tsihrintzis du département de la technologie environnementale de l'université de Democritus de Thrace (représentant l'autorité régionale de Est Macédoine -Thrace) et Mme. Valasaki de l'autorité régionale de Est Macédoine –Thrace a partecipé à deux réunions (Bologna, Barcelone) afin d’améliorer les compétences et l'information sur Beachmed-e. Des protocoles ont été partagés et la discussion avec les autres associés sur le progrès du projet a eu lieu.

2. Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional.

Indicateurs de realisation

| 2.0 | Nombre des publications réalisées |  |
| --- | --- | --- |
|  | Études |  |
|  | Rapports | 2 |
|  | Articles publiés dans les revues spécialisées |  |
|  | Guides, catalogues, manuels |  |
|  | Autres |  |

Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et expliquer dans quelle mesure votre Sous-projet a contribué à l'objectif “Élargir les effets des Fonds Structurels et disséminer l'expérience au niveau régional" en reférence aux indicateurs quantitatifs listés ci-dessus. (maximum 2000 caractères)

2.0: Rapports : - 1 rapport détaillé de résultats de fin de phaseB - 1 rapport de campagne de description de l’opération de carottages Kullenberg (menée dans l’attente de la campagne de vibrocarottages prévue initialement pour ReSaMMé) réalisées pour le Partenaire 4.

3. Dissémination

Indicateurs de realisation

| 3.0 | Nombre de sites web directement liés au Sous-projet | 5 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Nombre de brochures |  |
| 3.2 | Nombre de newsletters |  |
| 3.3 | Nombre de stands d'exposition produits pour la promotion du Sous-projet |  |
| 3.4 | Nombre d'évènements de dissémination organisés | 2 |
| 3.5 | Nombre de participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet) | 4 |
| 3.6 | Nombre de communiqués de presse diffusés | 1 |
| 3.7 | Nombre d'articles/parutions dans la presse et d'autres médias | 1 |
| 3.8 | Nombre estimé de personnes touchées par les articles de presse et des médias | 50.000 |
| 3.9 | Nombre estimé de participants dans les évènements | 430 |

Veuillez justifier l'information fournie ci-dessus, et décrire les résultats et impacts de la stratégie de dissémination de votre Sous-projet. (maximum 2000 caractères)

3.0 : 3 sites web directement liés au Sous-projet : - 1 site Web du Laboratoire de la Technologie Ecologique, Département de la Technologie Environnementale, Université de Democritus de Thrace (www.env.duth.gr/eet) - 1 site web directement lié au sous-projet : http://webup.univ-erp.fr/see/rch/bpc/PagPerso/beachmede/intro-beachmede.htm, accessible depuis la page du laboratoire http://www.univ-perp.fr/fr/recherche/les_laboratoires/domaine_sciences_et_technologie/images.html - 1 liaision du site web de Beachmed-e (sous-projet ReSaMMé) avec le site web de ARPA IA - 1 web page sur le site web du Département de Sciences de la Terre de l’Université “La Sapienza” de Rome, (http://tetide.geo.uniroma1.it/dst/resamme) - 1 web page sur le site web du ICM - Partneaire 5 ( http://www.icm.csic.es/geo/gma/ ) 3.4 - 2 d'évènements de dissémination organisés: - 1: le membres du DIPTERIS - Partenaire 3 - ont organisé une activitée spécifique de dissémination en Tunisie pendant le mois de mars 2007 à l’Université de Sfax, en présentant les activités concernantes la recherche du sable en mer pour le rechargement des plages (sub-projet RESAMME); - 1 : le membres du ICM – Partenaire 5 - ont organisé La réunion de Mars 2007 avec la « Generalitat de Catalunya » (M. Moyes) pour présenter des resultants des project ResaMMé. 3.5 : 4 participations dans d'autres évènements (avec des présentations/stands etc sur les activités du Sous-projet): Le membres du ARPA-IA - Partenaire 1- a participé au: - 1 séminaires: Rete Italiana per la Costa ° Venezia (IT) 02/02/2007 avec la partecipation de 30 partecipants, environ, des Universités - 1 conférence « 3rd internacional conference on dredging » Avilés (ES) 07/06/2007 avec la partecipation de 200 partecipants Le membres du DIPTERIS- Partenaire 3 - a participé au : - 1 conférence ICCCM07 (22-26 Mars 2007) à Hammamet (Tunisie) en amménant et disséminant le matériel de divulgation du projet Beachmed-e. Le membres du ICM - Partenaire 5 - a participé au: - 1 communication dans Océanos III Milenio. IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Marina. Organizado por la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y las Ciencias del Mar (FO-MAR). Madrid, 23, 24 y 25 de Mayo 2007. 3.6 : 1 communiqué de presse diffusé fin mai 2007 par le Partenaire 4 3.7 : 1 interview radio diffusée sur « France Bleu Roussillon » (radio locale Pyrénées-Orientales) le 05/06/2007, par le Partenaire 4 3.8 : 50 000 personnes touchées par cette interview radiophonique (audience de la radio France Bleu Roussillon) 3.9 430 participants dans les évènements de dissémination organisés (3.4) et dans d'autres évènements (3.5)

4. Autres indicateurs définis par le Sous-projet.

(maximum 190 caractères)

| No de bibliothèques consultées | 5 |
| --- | --- |
| No de bases de données consultées | 8 |
| No de sources bibliographiques consultées | 138 |
| No de consultation au prestataires de service | 3 |
| No de projet | 1 |
| No de campagne en mer dans le Golfe du Lion | 1 |
| No de publications scientifiques | 2 |
| No de présentations en congrès scientifiques | 1 |

Information additionnelle concernant les indicateurs précédants. (maximum 2000 characters)

Partenaire 1: Péndant le period Jan-Jul 2007 on a complété la phase B et on a commencé la phase C de projet . Dans la phase B, nous avons consulté la bibliothèque, les bases de données et les informations techniques de « Istituto di Scienze Marine del CNR. Sezione Geologia Marina di Bologna”, Prestataires de service consultés pour réaliser une campagne de recherche de depôts sableux sousmarins en face de la côte de la Région Emilia-Romagna. 1 Projet - Pianification d’une campagne geofisique en Mer Adriatique pour la recherche de depots sableux sousmarin. Partenaire 2: 2 bibliothèques consultées : Biblioteca Dipartimento Scienze Della Terra Università Di Roma La Sapienza et Biblioteca Centrale Del CNR - “G. Marconi”; 2 bases de données consultées et cartes consultées del Dipartimento Scienze della Terra - ’Universita Roma La Sapienza ; 17 sources bibliographiques: Bellotti P., Chiocci F.L., Milli S., Tortora P. & Valeri P. (1994) - Sequence Stratigraphy and depositional setting of the Tiber Delta: integration of high-resolution seismics, well-log and archaeological data. Journ. of Sedimentary Research, B64, 3: 416-432. Chiocci, F.L. (1994) - Very high-resolution seismics as a tool for sequence stratigraphy applied to outcrop scale — Examples from eastern Tyrrhenian margin Holocene/Pleistocene deposits. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 78: 378-395. Cattaneo A. and Steel R. J. (2003)- Transgressive deposits: a review of their variability. Earth-Science Reviews, 62: 187–228. Diaz J.L and Maldonado A. (1990) - Transgressive Sand bodies on the Maresme continental shelf. Western Mediterranean Sea. Marine Geology, 91: 53-72. Fabbri A., Argnani A., Bortoluzzi G., Correggiari A., Gamberi F., Ligi M., Marani M., Penitenti D., Roveri M., Trincardi F. a cura di D’angelo S., Ventura G. (2002) - Carta Geologica dei Mari Italiani alla scala 1:250.000 –Guida al rilevamento. Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali Servizio Geologico, Quaderni Serie iii, vol. 8: 13-24. Field M. E. & Trincardi F. (1991) – Regressive coastal deposits on Quaternary continental shelves: preservation and legacy. In: From Shoreline to Abyss. SEPM, Special Publication N° 46: 107-122. Helland-Hansen W., Gjelberg J.G. (1994) - Conceptual basis and variability in sequence stratigraphy: a different perspective. Sedimentary Geology, 92: 31– 52. Hernandez-Molina F.J., Somoza L., Rey J. & Pomar L. (1994) - Late Pleistocene-Holocene sediments on the Spanish continental shelves: model for very high resolution sequence stratigraphy. Marine Geology, 120: 129-174. Nummedal D., Swift D.J.P. (1987) - Transgressive stratigraphy at sequence-bounding unconformities: some principles derived from Holocene and Cretaceous example. In: Nummedal, D., Pilkey, O.H., Howard, S.D. (Eds.), Sea level Fluctuation and Coastal Evolution. SEPM Special Publication, vol. 41: 241–260. Plint A.G. (1988) - Sharp-based shoreface parasequences and “offshore bars” in the Cardium formation of Alberta; their relationship to relative changes in sea-level. In: Wilgus, C.K., Hastings, B.S., Kendall, C.G.St.C., Posamentier, H.W., Ross, C.A., Van Wagoner, J.C. (Eds.), Sea-level Changes — An Integrated Approach. SEPM, Spec. Publ., vol. 42: 357–370. Posamentier H.W., Allen G.P. (1993) - Variability of the sequence stratigraphic model: effects of local basin factors. Sedimentary Geology 86: 91–109. Posamentier H.W., James D.P., Allen G.P., Tesson M. (1992) - Forced regressions in a sequence stratigraphic framework: concepts, examples, and exploration significance. AAPG Bull. 76: 1687–1709. Posamentier H.W., Vail, P.R. (1988) - Eustatic controls on clastic deposition: II. Sequences and systems tract model. In: Sea-Level Changes— An Integrated Approach. Wilgus C.K., Hastings, B.S., Kendall, C.G.St.C., Posamentier, H.W., Ross, C.A., Van Wagoner, J.C. (Eds.), SEPM Special Publication, 42: 125-154. Ridente D. & Trincardi F. (2005) – Pleistocene “muddy” forced-regression deposits on the Adriatic shelf: a comparison with prodelta deposits of the late Holocene highstand mud wedge. Marine Geology, 222-223: 213-233. Swift D.J.P. (1968) - Coastal erosion and transgressive stratigraphy. Journal of Geology 76, 444– 456. Tesson M., Gensous B., Allen G.P. & Ravenne C.H. (1990) - Late Quaternary deltaic lowstand wedges on the Rhone continental shelf, France Marine Geology, 91: 325-332. Tortora P., Bellotti P. & Valeri P. (2001) – Late-Pleistocene and Holocene deposition along the coasts and continental shelves of the Italian peninsula. In: Anatomy of an Orogen: the Apennines and Adjacent Mediterranean Basins. G.B. Vai and I.P. Martini (eds.), Kluwer Academic Publishers, Great Britain, 455-478. Partenaire 4: En raison des conditions météorologiques, la campagne en mer de vibrocarottages n’a pas pu avoir lieu au printemps. Elle est à nouveau reportée pour l’été 2007. Une opération de carottages Kullenberg a été menée dans cette attente (1 rapport de campagne) Partenaire 5: 2 publications scientifiques: - publication dans le livre d'abstracts du IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Marina "Océanos III Milenio” (2007). Estrada F., Alonso B., Casas D., Durán R., Ercilla G., Farran M. “Recursos naturales de arena en la plataforma continental: búsqueda de yacimientos arenosos en el mediterráneo”. - -Publication (In press) “Recursos naturales de arena en la plataforma continental: búsqueda de yacimientos arenosos en el mediterráneo”. Estrada F., Alonso B., Casas D., Durán R., Ercilla G., Farran M. Special publication of Océanos III Milenio. IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Marina. Organizado por la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y las Ciencias del Mar (FOMAR). 1 présentations en congrès scientifique: - Communication-poster dans le IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Marina "Océanos III Milenio”, 23-25 mai, 2007, Madrid. Recursos naturales de arena en la plataforma continental: búsqueda de yacimientos arenosos en el mediterráneo”. Partenaire 6: Les recherches ont eu lieu dans les bibliothèques de l'Université Democritus de Thrace et de l'Université Aristotle de Thessaloniki. Les recherches d'Internet ont également eu lieu en utilisant des mots-clés. Des bases de divers éditeurs de journal ont été également recherchés. Environ 120 livres et papiers de journal ont été rassemblés et sont passés en revue. Des rapports techniques sur le secteur d'étude préliminaire sont également rassemblés.

III Rapport financier

Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les dépenses éligibles certifiées dans la période couverte par le présent rapport. La seule devise à utiliser pour ce document est l'euro.

0. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

(Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : € 1.237,10

(maximum 2000 caractères)

- Partenaire 4 : 598 euros - Mise à disposition de données géophysiques par IFREMER – convention passée entre l’IFREMER et l’UPVD. - Partenaire 5 : 83,18 euros - - Traductions des rapports in français

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

1. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 1 (CHEF DE FILE) – ARPA-IA

(Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

2. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 2 - Université “La Sapienza” de Rome

(Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 3 - Université de Genova – DIP.TE.RIS

(Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

4. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 4 - Université de Perpignan BDSI

(Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : Montant : 598 euros TTC

(maximum 2000 caractères)

Mise à disposition de données géophysiques par IFREMER – convention passée entre l’IFREMER et l’UPVD.

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

5. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 5 – ICM BARCELONA

(Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : : 83,18

(maximum 2000 caractères)

- Traductions des rapports in français

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

6. Dépenses éligibles totales par ligne budgétaire

Partenaire n. 6 - Université ‘Democritus’ de Thrace

(Objet Excel, Veuillez remplir seulement les zones en blanc)

1. Spécification de la ligne budgétaire n. 3 « Expertise externe »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses d’expertise externe payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 2000 caractères)

2. Spécification de la ligne budgétaire n. 7 « Autres »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « autres » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

3. Spécification de la ligne budgétaire n. 8 « Investissements »

Veuillez fournir des informations sur les dépenses de « investissements » payées et certifiées pendant la période couverte par le présent rapport. Il est important de noter que l’information donnée et les dépenses doivent correspondre aux informations décrites dans le formulaire final de la candidature approuvée.

Montant : ……….

(maximum 1000 caractères)

IV Calendrier des activités du Sous Projet

Ces tableaux sont utilisés pour fournir des détails sur les activités développées dans la période couverte par le présent rapport. Les données sous décrites doivent se référer à celles indiquées dans l’Annexe 3 du « Dossier de Candidature » (Description détaillée des Phases de Sous-projet) !!

Jan-Juin 2006

Activités

Réalisation (le cas échéant)

Juil-Déc 2006

Activités

Réalisation (le cas échéant)

Jan-Juin 2007

Activités

Les activités réalisées dans le cadre du Sous-projet par tous les Partenaires sont réparties entres les activités liées à la Phase C du Sous-projet , comme il a été indiqué dans le dossier de candidature.

Tous les participants :

- Continuation et conclusion des activités relatives à la Phase B (participation aux conférences de conclusion de la Phase B).

- Activités relatives à la Phase C (réalisation de campagnes géophysiques et géognostiques de sable en mer, analyse et caractérisation morphologique des dépôts et échantillons de sables, estimation des volumes de sables, définition et partage d’un protocole méthodologique commune aussi que d’un glossaire technique-scientifique; mis à jour de la cartographie des dépôts)

Plus en détail, chaque Partenaire a  réalisées les activités suivantes:

Partenaire 1:

- Participation à la conference de conclusion de la Phase B

- Réunions entre partenaires

- Choix de prestataires de service pour réaliser une campagne geofisique en Mer Adriatique

- Pianification d’une campagne geofisique en Mer Adriatique pour la recherche de depots sableux sousmarin.

Partenaire 2:

Continuation de la analyse de la bibliographie, des données du Département des Sciences de la Terre et une synthèse des connaissances de études relativement aux plateformes continentales de la Région Lazio et Toscana. Ces activités ont permis de individualiser les plus communs typologies des dépôts de potentiel intérêt minier en essayant de les insérer dans un cadre stratigraphique de référence. En referant au lignes-guide, ces activités ont permis de individualiser les aspect a étendre et les nouvelles matières a traiter.

continuation de la analyse des données du Département des Sciences de la Terre et de la bibliographie

- contribution au Rapport détaillé de résultats à conclusion de la Phase B

- participation à la conference de conclusion de la phase B –composante 2 (Bologna) et à la réunion interne au

partenariat

- participation à la conference de conclusion de la phase B – composante 3-4 (Barcellona) et à la réunion interne au  partenariat; participation à la visite technique

- n°1 site web dédiée aux activités

- contribution au rapport d’avancement technique et financier

Partenaire 3:

Les activitées conduites par le DipTeRis de l’Université de Gênes et relatives à la Mésure 2.3 ont principalement concerné les aspects sismo-stratigraphiques de détail des dépôts individués dans la zone de Albenga-Loano.

La caractérisation du dépôt a permis de définir les limites entre lesquelles il faut développer les recherches et les activités de terrain pendant la phase C.

Le calibrage des lignes sysmiques avec les analyses sédimentologiques, menées sur des niveaux d’intérêt des carottages, ont permis de caractériser les dépôts en prevision de la planification de la campagne en mer apte à définir un "couloir de dragage" avec l'aquisition de nouvelles lignes sismiques à haute résolution et de carottages (à réaliser dans la Phase C).

### Dans cette phase, on va approfondir les aspects du sous-projet relativement aux problèmes spécifiques de leur littoraux par les suivantes actions principales :

1) Localisation des dépôts sous-marins à analyser et sélection des sites les plus valables pour des investigations détaillées (création de cartes GIS dédiées à partager dans un archive commun, relativement aux plateformes continentales cibles de l’Italie, France, Espagne et Grèce) ;

2) Planification de campagnes en mer (à réaliser dans la Phase C) pour le rassemblement et analyse de échantillons de sables.

Partenaire 5:

- Continuation des activités relatives à la Phase B et C: rapport d’avancement et rapport détaillé. Conférence de conclusion de la Phase B (Bologne).

- Incorporation d'information additionnelle détaillée des sédiments dans la base GIS (Miramon).

- Analyse des données de la base GIS pour élaborer une nouvelle cartographie détaillée des réservoirs sablonneux de la Plateforme Continentale Catalane, tenant compte de sa qualité textural et l'interprétation des éléments morphosedimentaires.

- On a choisi une zone objective à partir de la nouvelle carte et de la disponibilité de lignes sismiques dans le but d'évaluer le potentiel volume de sable.

- Recueil de lignes sismiques de la zone objectif afin de transformer les copies en papier au format numérique type de sismique (SEGY).

Partenaire 6:

- Continuation et conclusion des activités relatives à la Phase B

- Participation à la conférence de conclusion de la Phase B à Bologna, Italy

- Participation aux activités relatives à la Phase C (réalisation de campagnes géophysiques et géognostiques de sable en mer)

Réalisation (le cas échéant)

- Correction de rapport synthétiques de Phase A

- rapport détaillé des résultats à conclusion de la Phase B

- 2 conférences de conclusion de la Phase B (Bologna et Barcelona)

- 2 Réunions de coordination interne du partenariat

- verbalisation de les Réunions de coordination interne du partenariat

- Publication des rapports etendus de Phase A et de Phase B sur le site web de Beachmed, dans la page des sousprojet ReSaMMé

- 1 interview radiophonique – partenaire 4

- 1 présentation de l’avancement des travaux de phase C en power point - partenaire 4

- 1 campagne de recherche en mer subsidiaire (Kullenberg), dans l’attente de celle prévue pour ReSaMMé - – partenaire 4

- Nouvelle carte régionale détaillée de zones sablonneuses classées selon sa qualité et extension.

- Scanné de profiles sismiques

- Article (in presse) et un abstract IV dans Congrès International Science et Technologie Marine « Océans III Millénaire » (23-25 mai, 2007).

- 1 Rapport D’avancement technique et financier, semestre jan-jun 2007.

- n.1 rapport d’avancement technique et financier mis à jour de web pages dédiées au projet

Juil-Déc 2007

Activités

Réalisation (le cas échéant)

Jan-Avril 2008

Activités

Réalisation (le cas échéant)